Приложение №14

к постановлению администрации

городского поселения «Город Сосенский»

от 13.11.2023 г. № 271

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД СОСЕНСКИЙ»

на 2024-2026 годы

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на территории городского поселения «Город Сосенский» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского поселения «Город Сосенский» |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | Депутаты Городской Думы городского поселения «Город Сосенский», администрация городского поселения «Город Сосенский», граждане, их объединения; заинтересованные лица; общественные организации; подрядные организации |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных жилых домов. 2. Создание благоустроенных территорий городского поселения и комфортной среды проживания горожан. |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий для самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для приведения в нормативное состояние общего имущества многоквартирных домов. 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по внешнему благоустройству городского поселения (парки, скверы, зоны отдыха, общественные территории, территории индивидуальной жилой застройки и территории в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). 3. Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства. |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 года |  |  |  |
| Целевые индикаторы муниципальной программы |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| доля благоустраиваемых общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования |  | 1 | 3 | 3 |
| Объемы финансирования муниципальной программы |  | 2024 | 2025 | 2026 |
| Федеральный, областной бюджеты (тыс. руб.) |  | 5 735,6 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет (тыс. руб.) |  | 483,4 | 0,0 | 0,0 |
| Иные источники (тыс. руб.) |  | Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Калужской области и городского поселения «Город Сосенский» |  |  |
| ИТОГО: |  | 6 219,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  | 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения «Город Сосенский»; 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий; 3. Приведение Правил благоустройства территории городского поселения «Город Сосенский» в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан. 4. Повышение уровня благоустройства зон отдыха в жилых кварталах на территории городского поселения «Город Сосенский». 5. Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки на территории городского поселения «Город Сосенский». |  |  |

Характеристика состояния сферы деятельности, в рамках которой реализуется программа, в том числе основные проблемы в этой сфере и прогноз её развития.

Программа направлена на повышение уровня благоустройства общественных и дворовых территорий городского поселения «Город Сосенский».

1. Характеристика благоустройства дворовых территорий:

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования городское поселение «Город Сосенский».

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетический внешний вид.

Основная часть домов на территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский» построена от 30 до 40 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда и на сегодняшний день в целом по муниципальному образованию полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие большинства дворовых проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

В связи с увеличением личных автотранспортных средств, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них и мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

В ряде дворов частично отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Кроме того, не в полной мере городская среда приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и территорий кварталов.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Реализация мероприятия «Благоустройство придомовых территорий» осуществляется в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных работ (далее – минимальный перечень работ) и перечня дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дополнительный перечень работ):

- минимальный перечень работ по благоустройству:

- ремонт автомобильных дорог, включая автомобильные дороги, образующих проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

- освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и трудовое, при этом доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий не может быть менее 1 процента от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- дополнительный перечень работ по благоустройству:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение дворовых территорий;

- оборудование мест автомобильных парковок транспортных средств;

- иные виды работ.

Форма участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов: финансовое и (или) трудовое, доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определяется в размере не менее 20 процентов. Трудовое участие заинтересованных лиц осуществляется в форме выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

Ориентировочная нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приведена в Приложении к программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городское поселение «Город Сосенский», на которых планируется благоустройство в 2022 – 2024 годах, формируется с учетом результатов инвентаризации дворовых территорий.

2. Характеристика сферы благоустройства общественных территорий.

Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от степени благоустроенности территории, от площади озеленения.

Благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию и обустройству объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создают образ города, формируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей города, выполняют рекреационные и санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства города и важным условием его инвестиционной привлекательности.

Для обеспечения благоустройства территорий общего пользования целесообразно проведение таких мероприятий, как озеленение, уход за зелеными насаждениями; оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными объектами и т.п.; устройство пешеходных дорожек, освещение территорий, в т. ч. декоративное; обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок; установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора; оформление цветников; обеспечение физической, пространственной и информационной доступности  общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнение всего комплекса работ, предусмотренных программой, создаст условия для благоустроенности и придания привлекательности объектам озеленения городского поселения «Город Сосенский».

В городе имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.), территории жилой застройки и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1) благоустройство муниципальных территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт городских тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование городских автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2) устройство зон отдыха в дворовых территориях:

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования.

3) благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки:

- ремонт проезжей части;

- устройство детских площадок с элементами спортивного оборудования.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования городского поселения «Город Сосенский» в сфере реализации подпрограммы

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа отнесены вопросы:

- создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;

- утверждения правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий городского поселения «Город Сосенский». А также целью программы является повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:

1.  Повысить уровень комфортности проживания в многоквартирных домах и улучшение состояния общего имущества многоквартирных жилых домов.

2. Создать благоустроенные территории городского поселения и комфортную среду проживания горожан.

Целевые показатели (индикаторы), характеризующие достижение поставленных целей и задач, обоснование их состава и значений.

В целях количественной оценки достижения целей и задач подпрограммы определены следующие целевые показатели (индикаторы):

1. доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворов

2. доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парков

3. доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в Программе

4. доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования

Сроки реализации подпрограммы

Программа реализуется в 2024 – 2026 годах.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ, И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ

Источник финансирования Программы - бюджет городского поселения «Город Сосенский», федеральный бюджет, областной бюджет.

Объемы финансирования Программы:

| № п/п | Адрес территории | Период проведения работ по благоустройству (2024-2026г.) |
| --- | --- | --- |
|  | Общественные территории |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории по ул. Машиностроителей в районе дома № 1А, г. Сосенский, Козельского района, Калужской области | 2024 |
| 1 | Благоустройство общественной территории по ул. Машиностроителей в районе домов №1 и №5, г. Сосенский, Козельского района, Калужской области | 2025 |
| 2 | Благоустройство общественной территории по ул. Ломоносова в районе домов №23 и №27, г. Сосенский, Козельского района, Калужской области |  |
| 1 | Благоустройство общественной территории по ул. 60 Лет Октября в районе дома №6, г. Сосенский, Козельского района, Калужской области | 2026 |
| 2 | Набережная по ул. Первомайская около пруда, г. Сосенский, Козельского района, Калужской области |  |
| 3 | Сквер «Чернышевского» |  |

| Объемы финансирования муниципальной программы | Источник финансирования | 2024 | 2025 | 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральный бюджет (тыс. руб.) | 5 735,6 | 0,0 | 0,0 |
|  | Областной бюджет (тыс. руб.) |  |  |  |
|  | Местный бюджет (тыс. руб.) | 483,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | Иные источники (тыс. руб.) | Объем средств определяется в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Калужской области и городского поселения «Город Сосенский» |  |  |
|  | ИТОГО: | 6 219,0 | 0,0 | 0,0 |

Основные мероприятия, направленные на достижение целей и задач в сфере реализации программы.

В рамках подпрограммы осуществляются следующие основные мероприятия:

- Благоустройство дворовых территорий городского поселения «Город Сосенский».

Включает в себя выполнение комплекса мероприятий по ремонту и благоустройству дворовых территорий и проездов к ним согласно утвержденного дизайн-проекта благоустройства дворовой территории в соответствии с Порядком обсуждения и утверждения дизайн - проектов благоустройства дворовых территорий.

Реализация данного мероприятия позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Благоустройство общественных территорий городского поселения «Город Сосенский» в соответствии с дизайн-проектом благоустройства наиболее посещаемой общественной территории населенного пункта

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- благоустройство парков и скверов, в том числе устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, обустройство цветников и газонов, посадка новых и вырубка аварийных деревьев, установка урн, скамеек и малых архитектурных форм, обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения и т.п.).

- Благоустройство зон отдыха в жилых кварталах.

Включает в себя установку детских и спортивных площадок.

4) Благоустройство территорий индивидуально-жилой застройки.

Включает в себя ремонт проезжей части.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), осуществляемых в рамках подпрограммы

В рамках реализации программы муниципальные задания не выдаются.

Анализ рисков и меры управления рисками

- Финансовые риски

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на цели реализации подпрограммы в ходе реализации мероприятий подпрограммы. Для управления риском:

- требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного цикла, проводится оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);

- решением о бюджете городского поселения «Город Сосенский» устанавливаются ограничения по авансовым платежам при заключении муниципальных контрактов (договоров);

- в муниципальных контрактах (договорах) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается возможность взыскания пени с исполнителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту (договору), за несвоевременное выполнение работ, оказание услуг;

- при заключении муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, оказание услуг в соответствии с законодательством предусматривается обеспечение исполнения контракта.

- Организационно-управленческие риски

Данная группа рисков связана с необходимостью вовлечения в процесс благоустройства территории города многих участников: организаций различных форм собственности, индивидуальных предпринимателей, жителей города.

В целях минимизации данных рисков будет осуществляться составление планов работ, контроль за их исполнением, планируется закрепление персональной ответственности должностных лиц, специалистов за выполнение мероприятий подпрограммы и достижение целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.

- Неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации

На работу уличного освещения, сохранность и безопасность зеленых насаждений могут повлиять неблагоприятные погодные условия, природные чрезвычайные ситуации, такие как ураганы, обледенения линий электропередач, аномальные холода и т.п.

В целях минимизации риска, а также оперативной ликвидации последствий аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения производится ликвидация аварийных деревьев; формируется резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения.

Конечные результаты реализации программы, оценка планируемой

эффективности её реализации.

Программа направлена на создание комфортной, безопасной и эстетически привлекательной городской среды.

Ожидаемые результаты ее реализации:

- Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского поселения «Город Сосенский»;

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- Приведение Правил благоустройства территории городского поселения «Город Сосенский» в соответствие современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан.

- Повышение уровня благоустройства зон отдыха в жилых кварталах на территории городского поселения «Город Сосенский».

- Повышение уровня благоустройства территории индивидуально-жилой застройки на территории городского поселения «Город Сосенский».

Приложение 1

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2024-2026 год

Минимальный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

Виды работ

- Ремонт дворовых проездов

- Обеспечение освещения дворовых территорий

- Установка скамеек

- Установка урн

Приложение 2

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2023-20246 год

Дополнительный перечень работ

по благоустройству дворовых территорий

многоквартирных домов

| № пп | Наименование видов работ |
| --- | --- |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |

Приложение 3

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2024-2026 год

| Единичные расценки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на ремонт дворовых проездов |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол-во | Стоимость с НДС в руб. |
|  | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5см (верхний слой а/б марки ЩМА-16) -проезжая часть | м2 | 1 | 1500-1700 |
|  | Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.4 см ( а/б марки А-16)-тротуар | м2 | 1 | 1200-1500 |

Приложение 4

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2024-2026 год

Единичные расценки

на освещение дворовых территорий

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Прокладка провода по фасаду здания | м/п | 100-200 |
|  | Установка светильника | шт. | 1 700-2 100 |
|  | Установка фотоэлемента | шт. | 350 |
|  | Установка опор | шт. | 1 200-1 600 |
|  | Материалы |  |  |
|  | Провода СИП 2х16-0,6/1,0 | м/п | 32-48 |
|  | Стойка опоры СВ 95-1-А | шт. | 5 890-7 000 |
|  | Светильник светодиодный LED-80 | шт. | 5 100-7 000 |
|  | Светодиодный светильник (с датчиком движения) накладной защитного исполнения | шт. | 6 600-11 000 |

Приложение 5

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2023-2024 год

Единичные расценки

на установку скамьи

| № | Вид работы | Ед.измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Стоимость установки скамьи | шт. | 1 600-2 200 |
|  | Оборудование |  |  |
|  | Скамья Размеры: 2080*750*680 | шт. | 6 600 |
|  | Скамья со спинкой Размеры: 1800*550*490 | шт. | 8 155 |
|  | Скамья со спинкой Размеры: 2080*750*880 | шт. | 8 750 |

Единичные расценки

на установку урны

| № | Вид работы | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Работа |  |  |
|  | Стоимость установки урны | шт. | 450-750 |
|  | Оборудование |  |  |
|  | Урна наземная Объем: 20л Размеры: 330*419*1215 | шт. | 2 415 |
|  | Урна двойная подвесная Объем: 34л Размеры: 974*330*1150 | шт. | 3 360 |
|  | Урна наземная с вставкой Объем: 60л Размеры: 470*470*560 | шт. | 5 440 |

Приложение 6

к Муниципальной программе

«Формирование современной

городской среды на территории

городского поселения «Город

Сосенский» на 2023-2025 год

- Типовые решения малых архитектурных форм, планируемых к установке в рамках программы